|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Problema | Esito | Raccomandazioni | Azioni | Addetto | Livello | Stato |
| 02/02/2021 | Problemi caricamento file su GitHub |  | Controllare bene il file .gitIgnore | Aggiunti file in .gitIgnore | Rodari e Bogdanovic | 2 |  |
| 12/02/2021 | No indicatore di latenza |  |  | Aggiunto indicatore di latenza server-client | Bogdanovic |  |  |
| 02/03/2021 | Errore login WebApp |  |  | Sistemato il codice | Rodari | 2 |  |
| 05/03/2021 | Errore import |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 05/03/2021 | Problema navbar amici |  |  | Sistemato css e codice | Rodari | 1 |  |
| 19/03/2021 | Gioco ricreato |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 26/03/2021 | Rimozione crash gioco |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 26/03/2021 | Errore ID JavaBean |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 30/03/2021 | Nuovo codice lato server |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 31/03/2021 | Problema login gioco |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 11/04/2021 | Problema spostamento mappa principale |  |  |  | Bogdanovic |  |  |
| 20/04/2021 | Messaggi chat non visualizzati da tutti |  | Testare le query da più account | Sistemate le variabili riguardanti i nomi degli utenti | Rodari | 3 |  |
| 20/04/2021 | Richieste amico non visualizzate da tutti |  | Testare le query da più account | Sistemate le variabili riguardanti i nomi degli utenti | Rodari | 4 |  |